|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждено****Решением общего собрания собственников МКД № 60 по адресу: г.Ижевск, ул.Красногеройская****Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.** |

**ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ**

**многоквартирного дома 60 по ул. Красногеройская на 2017 год**

**Остаток средств по статье «текущий ремонт» на 01.01.2017 г.: 0,00 руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** | **Ответственное лицо** | **Ориентиро-вочная****стоимость работ/руб.** |
| **1** | **Ремонт узла учета (окончательный расчет)** | **Февраль 2017 г.** | **Правление** | **79 800,00** |
| **2** | **Ремонт балконов (оставшиеся 17 шт.)** | **Июль****2017 г.** | **Правление** | **150 000,00** |
| **3** | **Благоустройство территории** | **Сентябрь****2017 г.** | **Правление** | **50 000,00** |
| **4** | **Замена светильников в МОП на светодиодные** | **Сентябрь** **2017 г.** | **Правление** | **60 000,00** |
| **5** | **Врезка регуляторов тепла на батареи отопления** | **До 01 октября 2017 года** | **Правление** | **50 000,00** |
| **6** | **Ремонт стен, полов МОП** | **Август****2017 г.** | **Правление** | **50 000,00** |
| **7** | **ТМЦ для выполнения работ по текущему ремонту собственными силами** | **В течение года по необходимости** | **Председатель Правления** | **50 000,00** |
|  **ИТОГО** | **489 800,00** |

**Правление ТСЖ**

 **«Красногеройская,60»**